**Arbeitsprotokolle**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Deniel Balic** | **Jens Dreher** | **Laura Knupfer** | **Jonas Reinecke** |
| **16.05.2018** | * Brainstorming Verwaltungssoftware + Ideenfindung * Definition programmier-technischer Möglichkeiten * Durchführung von Tests | * Brainstorming Verwaltungssoftware + Themenfindung * Projektplanung und Definition des Vorgehens | * Brainstorming Verwaltungssoftware + Themenfindung * Projektplanung und Definition des Vorgehens | * Brainstorming Verwaltungssoftware + Themenfindung * Definition programmier-technischer Möglichkeiten * Durchführung von Tests |
| **17.05.2018** | * Testprogramme (Java, C#) durchgeführt * Teamabstimmung über Programmiersprache | * Beginn Erstellung Lastenheft * Beginn Erstellung Projektstrukturplan * Teamabstimmung über Programmiersprache | * Erstellung grobes Layout * Beginn Erstellung Projektstrukturplan * Teamabstimmung über Programmiersprache | * Infosammlung zu Datenanbindung in C# und Java * Erstellung Dateiablagestruktur in Github * Teamabstimmung über Programmiersprache |
| **07.06.2018** | * Programmierung Benutzeroberfläche * Test Datenanbindung | * Programmierung Benutzeroberfläche | * Erstellung Projektantrag * Fortsetzung Projektstrukturplan * Forsetzung Erstellung Lastenheft | * Datenanbindung programmieren und testen |
|  |  |  |  |  |