Ressourcen und Kostenplanung:

Ressourcenplanung:

* Ressourcenbedarf:
  + Desktop-PC
    - Intel Core i7 Prozessor
    - 8 GB DDR3 RAM
    - 500 GB SSD
    - 1TB HDD SATA Festplatte
    - Microsoft Windows 10 Lizenz
  + Programme:
  + Microsoft Office 2013 Lizenz
    - Word
    - Excel
    - Power Point
  + Visual Studio 2017 Lizenz
* Personalbedarf:

Periode: 16.05.2018 – 05.07.2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Arbeitszeiten*** | ***Arbeitspaket 1*** | ***Arbeitspaket 2*** | ***Arbeitspaket 3*** |
| ***Total*** | 72 | 24 | 40 | 8 |
| ***Laura Knupfer*** | Geplant/Verfügbar | Geplant/Verfügbar | Geplant/Verfügbar | Geplant/Verfügbar |
|  | 18/ | 6/ | 10/ | 2/ |
| ***Deniel Balic*** | Geplant/Verfügbar | Geplant/Verfügbar | Geplant/Verfügbar | Geplant/Verfügbar |
|  | 18/ | 6/ | 10/ | 2/ |
| ***Jens Dreher*** | Geplant/Verfügbar | Geplant/Verfügbar | Geplant/Verfügbar | Geplant/Verfügbar |
|  | 18/ | 6/ | 10/ | 2/ |
| ***Jonas Reinecke*** | Geplant/Verfügbar | Geplant/Verfügbar | Geplant/Verfügbar | Geplant/Verfügbar |
|  | 18/ | 6/ | 10/ | 2/ |

Kostenplanung:

* Personalkosten:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Dauer in Stunden*** | ***Stundensatz in €*** | ***Kosten pro Arbeitspaket*** |
| ***Arbeitspaket 1*** | 24 | 60 | 1440 |
| ***Arbeitspaket 2*** | 40 | 75 | 3000 |
| ***Arbeitspaket 3*** | 8 | 55 | 440 |
|  |  |  |  |
| ***Fremdleistungen*** | -- | -- | -- |
| ***Materialkosten*** | -- | -- | 1500 |
| ***Selbstkosten*** |  |  | 6380 |
| ***Kalkulierter Gewinn*** |  |  | 1920 |
| ***Projektgesamtkosten*** |  |  | 8300 |

Arbeitspaket 1: Aufnahme der Kundenanforderungen, Abschließen des Projektvertrages und Kalkulieren der Ressourcen

Arbeitspaket 2: Durchführung der Programmierarbeiten, Aufsetzten der Datenbank, Testen der verschiedenen Funktionen

Arbeitspaket 3: Abnahme durch den Kunden, Schulung der User