## Slide 1
Verwaltungsprogramm für Fitnessstudios
Projekt-management
Kunden-verwaltung
Mitarbeiter-verwaltung
Kurspläne
Zeitbuchungen
Erstellung Projekt-strukturplan
Erstellung Lasten- und Pflichtenheft
Projektauftrag
Ressourcen- und Kostenplanung
Benutzeroberfläche gestalten
Startbildschirm „Kundeninfo“
Kunde suchen, Bearbeiten, Löschen
Kunde hinzufügen
Benutzeroberfläche gestalten (Layout)
Startbildschirm „Mitarbeiterinfo“
Mitarbeiter suchen, Bearbeiten, Löschen
Mitarbeiter hinzufügen
Benutzeroberfläche gestalten (Layout)
Startbildschirm „Kursplan“
Einzelansicht „Kurs“, Bearbeiten, Löschen
Kurs hinzufügen inkl. Teilnehmer
Benutzeroberfläche gestalten (Layout)
Zeitbuchungs-terminal
CheckIn
CheckOut
Terminplanung
Angebot
Erstellung Benutzerhandbuch
Abschlussbericht
Kursplan drucken
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5.1
1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2
Login-Fenster
1.6
Darstellung Login-Fenster
Darstellung Registrier-Fenster
Datenbank-anbindung
Anbindung an Verwaltungssoftware
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4