## Slide 1
Verwaltungssoftware für das Fitnessstudio FIT
12.07.2018
Deniel Balic, Jens Dreher, Laura Knupfer, Jonas Reinecke

## Slide 2: AGENDA
  Ist-Zustand des Fitnessstudios
  Anforderungen
  Umsetzung
  Programmierung
  Einzelne Funktionen
  Kosten-Nutzen-Analyse
  Live-Simulation
  Fazit und Aussichten

## Slide 3: IST-Zustand des Fitnessstudios
Büromitarbeiter erledigen Mitarbeiterverwaltung
Hauptproblem: zu viele Nebenaufgaben der Fitnesstrainer
Nebenaufgaben:
  Mitgliederverwaltung
  Erstellung des Kursplans
  Anwesenheitskontrolle
Datenverwaltung in Papierform
 Lagerkosten, hoher Papierverbrauch, unübersichtlich

## Slide 4: Anforderungen
Funktionale Anforderungen:
Mitgliederdaten-verwaltung
Mitarbeiterdaten-verwaltung
Anwesenheits-terminal
Kurspläne
Registrierung und Login
Nichtfunktionale Anforderungen:
Erweiterbarkeit
Ansprechendes Design
Zuverlässigkeit
Einfache Bedienbarkeit
Lokale
Desktop-anwendung

## Slide 5: Umsetzung
Aufgabenplanung

## Slide 6
Zeitliche Projektplanung
Chart: Gantt-Diagramm Verwaltungssoftware Fitnesstudio
| Brainstorming | Erstellung Projektstrukturplan | Terminplanung | Erstellung Lasten-/Pflichtenheft | Ressourcen- und Kostenplanung | Projektantrag | Angebot | Benutzeroberfläche Kundenverwaltung | Startbildschirm "Kundeninfo" | Kunde Suchen, Bearbeiten, Löschen | Kunde hinzufügen | Benutzeroberfläche Mitarbeiterverwaltung | Startbildschirm "Mitarbeiterinfo" | Mitarbeiter Suchen, Bearbeiten, Löschen | Mitarbeiter hinzufügen | Benutzeroberfläche Kurspläne | Programmierung Kurspläne | Benutzeroberfläche Zeitbuchungen | Zeitbuchungsterminal | CheckIn | CheckOut | Darstellung Login-Fenster | Darstellung Registrierungs-Fenster | Datenbankanbindung | Verbindung an Verwaltungssoftware | Abschlussbericht | Präsentation
Beginn | 0 | 7 | 10 | 13 | 18 | 22 | 24 | 26 | 29 | 35 | 39 | 26 | 29 | 35 | 39 | 26 | 50 | 26 | 50 | 54 | 59 | 14 | 20 | 26 | 41 | 64 | 67
Dauer | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | 5 | 3 | 10 | 15 | 5 | 3 | 8 | 3 | 14 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 7 | 3 | 3

## Slide 7: Programmierung
Programmiersprache C-Sharp (C#):
  Vorkenntnisse
  An C und C++ angelehnt
  Neue Programmiererfahrungen sammeln
WPF-Anwendung:
  Klassenbibliothek zur Entwicklung graphischer Oberflächen
  Reduzierung Entwicklungs- und Wartungskosten
  Darstellungsspezifisches Markup und verhaltensspezifischer Code nicht gekoppelt  paralleles Arbeiten
Programmierumgebung Visual Studio Professional:
  Effizientes Debugging
  Umfangreiche Testmöglichkeiten
  Vertraute Entwicklungsumgebung
  Bietet WPF-Anwendung in C# an

## Slide 8: Einzelne Funktionen
1. Registrierung und Login

## Slide 9
1.1 Registriervorgang
Jens
Dreher
jd@web.de
●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●
Musterweg 2, 72531 Musterstadt

## Slide 10
1.2 Login

## Slide 11
1.3 Loginvorgang
jd@web.de
●●●●●●●●●●●

## Slide 12
2. Start-/Homebildschirm

## Slide 13
3. Mitgliederverwaltung

## Slide 14
3.1 Alle Mitglieder anzeigen

## Slide 15
0001
3.2 Bestimmtes Mitglied suchen

## Slide 16
3.3 Gesuchtes Mitglied anzeigen

## Slide 18
3.4 Gesuchtes Mitglied löschen

## Slide 19
3.5 Neues Mitglied hinzufügen

## Slide 20
Jens
Dreher
30.12.1997
72531
0157838754
Musterweg 2
jd@web.de

## Slide 21
4. Mitarbeiterverwaltung

## Slide 22
5. Kursplan

## Slide 23
5.1 Kursplan-Menü

## Slide 24
5.2 Neuen Kurs hinzufügen

## Slide 25
5.3 Daten eintragen
11.00
12.00
10
Sixpack

## Slide 26
5.4 Kurs absagen

## Slide 27
5.5 Abzusagenden Kurs eintragen
Sixpack

## Slide 28
6. Anwesenheitsterminal

## Slide 29
0001
6.1 Mitglied einchecken

## Slide 30
6.2 Mitglied auschecken

## Slide 31: Kosten-Nutzen-Analyse
Ausgaben | Monatliche Kosten in €
Lagerkosten | 450,00
Materialkosten | 25,00
Verwaltungsaufwand | 250,00
Gesamt | 725,00

## Slide 32
Chart: Kosten-Nutzen-Analyse
Ausgaben | 0 | 725 | 1450 | 2175 | 2900 | 3625 | 4350 | 5075 | 5800 | 6525 | 7250 | 7975 | 8700 | 9425 | 10150
Projektkosten | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
Nach 12 Monaten werden die bisherigen Ausgaben durch die Einführung der Software komplett gedeckt.

## Slide 33: Live-Simulation

## Slide 34: Fazit und Ausblick
Projekterfahrungen
Projektmanagement
Regelmäßige Kommunikation
Objektorientierte Programmierung
Planung rechtzeitig beginnen
Datenbankkenntnisse

## Slide 35
Projektergebnisse
Alle Anforderungen (Lastenheft) erfüllt
Vorteile für Kunde:
  Schnelle und einfache Verwaltung
  Absicherung personenbezogener Daten
  Leichte Bedienbarkeit
  Papierlose Verwaltung
Ausblick
Implementierung der Software bei FIT
Erweiterungen möglich  Terminkalender, Statistiken
Evtl. spätere Projekte